
附件1：

设计文件审批流程



     



















拟建项目在投资项目绩效综合  评价平台录入、论证及决策入库





 企业投资项目


初步复








政府投资项目


初步复








编制项目申请书或填写备案信息








编制可行性研究报告


初步复








建设单位通过政务服务网报市发改部门履行核准或备案手续





建设单位通过政务服务网


报市发改部门审查批复





编制初步设计或施工图设计文件


初步复








建设单位组织内部审核





行业审批部门组织专家评审





设计文件申报需提交资料：　  　  　1.初步设计或施工图设计文件批复申报或函件； 


2.修编后的初步设计或施工图设计全套文件；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.专家对设计文件的审查意见；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.依法要求提供的其他相关材料。





出具专家评审意见








设计文件修编、专家复核








建设单位通过政务服务网申报





宜都市交通运输局审批监管  平台工作人员受理


复








不符合





书面通知不予受理原因








审查申报材料是否符合要求





符合





重新申报





出具设计文件批复













